智慧社区物业服务管理系统
开发问题、解决方案与版本修复记录

生成日期：2026-05-28    资料来源：Git 提交记录、当前工作区变更、项目目录结构

# 一、文档说明

本文档依据当前仓库的 Git 提交历史和未提交改动整理，覆盖从初始开发到当前清理阶段的主要问题、解决办法和版本演进。由于部分问题可能未在提交信息中逐字记录，本文对问题现象和解决过程采用“提交内容 + 变更文件 + 业务上下文”的方式归纳。

| 项目项 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目路径 | D:\SmartCommunitySystem_main |
| 初始提交 | 2026-04-18 acce05f init: smart community system |
| 最近提交 | 2026-05-23 cf02993 feat: add image audit support and project documentation |
| 提交数量 | 94 |
| 主要模块 | Spring Boot 后端、Vue3 管理端、微信小程序业主/维修端、SeetaFace 人脸识别、MySQL/Redis |
| 当前额外清理 | 删除无关模板、部署包、AI/文档生成脚本、中间图、临时 SQL，保留 Word 与 Visio 图。 |

# 二、版本演进总览

| 版本 | 时间 | 提交/范围 | 主要更新 |
| --- | --- | --- | --- |
| V0.1 基础框架 | 2026-04-18 | acce05f | 完成后端、管理端、小程序基础结构；建立用户、房产、报修、公告、缴费、访客等核心模型。 |
| V0.2 人脸验证接入 | 2026-04-19 | 88e081d~9438f0e | 接入 SeetaFace6 JNI、模型、DLL，本地库加载配置，维修员上门人脸验证入口。 |
| V0.3 积分支付与费用停车 | 2026-04-19 | 9ea165f~db3d0d3 | 物业费、停车费从微信支付流程调整为积分支付，补充积分流水、停车结算、账单生成。 |
| V0.4 工单闭环与派单 | 2026-04-19 | ffd5dc1~8a216c0 | 修复单方完单风险，增加双确认完工、人员定编、自动派单、预约时段灰显。 |
| V0.5 邻里互助 | 2026-04-19 | 6725e3d~4c6e47f | 补齐二手、失物招领、论坛的后端闭环和小程序页面。 |
| V0.6 房产账号与维修账单 | 2026-04-20 | 5a06403~b85b62a | 新增房产号注册、首次改密、维修费用账单、房产号规则与三类缴费主体统一。 |
| V0.7 部署与环境适配 | 2026-04-20~04-23 | 1ac645f~aa0e558 | 适配 Docker、云托管、环境变量、SeetaFace Linux 库、MySQL 兼容升级。 |
| V0.8 移动端与管理端体验 | 2026-04-23~05-12 | 8f4c0fc~ed1e458 | 重设计业主端流程，增加运营、活动、用户画像、游客浏览和前端动效。 |
| V0.9 智能运营与活动 | 2026-05-12 | ace0ba6~b11bad6 | 增加智能工单、活动报名推荐、实时社区动态、关键词情绪分析。 |
| V1.0 附加服务 | 2026-05-16 | 6f4dd21 | 增加家政/附加服务预约、推荐服务、积分扣款闭环。 |
| V1.1 快递/设施/访客原因 | 2026-05-23 | 268fc0b~2ae4679 | 增加快递代收、公共设施管理、访客邀请事由字段。 |
| V1.2 图片审核与文档图 | 2026-05-23 | cf02993 | 增加图片审核结果、敏感图片处理、Visio/文档资料。 |
| V1.3 当前清理与分页优化 | 2026-05-28 | 未提交工作区 | 清理无关生成脚本、部署产物和临时 SQL；房产档案增加分页；社区动态支持详情抽屉。 |

# 三、开发过程中遇到的问题与解决方案

| 序号 | 阶段 | 问题/现象 | 解决办法 | 对应版本 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础框架搭建 | 多端项目同时启动，后端、管理端、小程序之间接口路径和鉴权规则需要统一。 | 先建立 Spring Boot + MyBatis-Plus + JWT 的统一后端，再由 web-admin 与 weapp-owner 共用 /api 接口。 | V0.1 / acce05f |
| 2 | 人脸验证原生库加载 | SeetaFace6 依赖 JNI、DLL/SO、模型文件，单纯 Java 代码无法独立运行。 | 分批提交 JNI 桥接库、授权库、检测/识别/活体库和模型；在配置中增加模型路径、阈值和 runtime 初始化。 | V0.2 / 88e081d~9438f0e |
| 3 | 人脸验证在 Docker/Linux 运行失败风险 | Windows DLL 与 Linux SO 不兼容，云部署缺少 native/linux 与模型文件。 | 增加 Linux 运行依赖、libSeetaFace6JNI.so、.csta 模型复制，并调整 Dockerfile 打包路径。 | V0.7 / 29b9c79, 459934e, c76b6e0 |
| 4 | 支付链路复杂且不适合演示 | 微信支付回调、真实支付参数和费用结算在毕业设计/本地演示中成本较高。 | 将物业费、停车费、维修费统一为积分支付，新增充值、消费、余额、明细和充值记录接口。 | V0.3 / 9ea165f~e202c53 |
| 5 | 物业费小数金额与积分换算不一致 | 面积×单价可能出现小数，直接扣积分会出现精度和余额判断问题。 | 将金额按规则向上取整为积分，并在账单新增/修改时自动计算 needPoints。 | V0.3 / db3d0d3 |
| 6 | 停车业务缺少完整闭环 | 只有缴费入口不足以支撑临停、月卡、访客免费时长、出场结算等流程。 | 新增车辆绑定、访客车辆、入场/出场、月卡续费、免费时长配额、停车收入统计和提醒扫描。 | V0.3 / 10667f5~d1da45f |
| 7 | 工单单方完单导致绩效不准确 | 维修员单方点完成就进入完工，会导致业主未确认、绩效提前统计。 | 改为双方确认：维修端提交完成，业主确认服务结束后才进入待评价/绩效统计。 | V0.4 / ffd5dc1 |
| 8 | 维修派单缺少规则和校验 | 维修、家政、外包人员类型不同，人工分配容易不均衡；完工材料不完整。 | 新增人员定编、擅长类型、负载均衡评分；强制前后图，外包单强制收费金额和说明。 | V0.4 / f1d6b2c |
| 9 | 报修预约时间段不可控 | 用户选择时段时不知道是否可约，容易造成冲突。 | 新增时段可用性查询，前端对不可用时段灰显。 | V0.4 / 8a216c0 |
| 10 | 邻里模块业务不闭环 | 二手、招领、论坛如果只做列表，缺少收藏、举报、审核、点赞、评论等核心流程。 | 补齐交易/招领/论坛的分页、状态流转、认领审核、点赞评论、置顶加精和敏感词校验。 | V0.5 / 6725e3d, 4c6e47f |
| 11 | 业主账号注册与默认密码安全 | 只靠普通账号无法绑定真实房产；默认密码规则不统一。 | 新增房产号注册、首次强制改密；房产号规则改为 YZ+楼号+单元+房间+年份。 | V0.6 / 5a06403, 11e3437, b85b62a |
| 12 | 三类缴费主体展示不一致 | 物业费、停车费、维修费页面各自展示账号/业主信息，容易混淆。 | 统一展示房产号和房主，维修完单自动生成维修费账单，三类费用统一积分缴费。 | V0.6 / b85b62a |
| 13 | 云托管 API 地址切换困难 | 本地开发和生产部署使用不同后端地址，硬编码会导致部署后请求失败。 | web-admin 使用 VITE_API_BASE_URL；新增 Dockerfile 与 Nginx SPA 回退配置。 | V0.7 / 1ac645f |
| 14 | 数据库在不同 MySQL 版本下兼容性问题 | MySQL 5.7/8.0 对部分语法、字段、索引处理存在差异。 | 增加 mysql_compat_upgrade_bundle.sql 和多轮兼容升级脚本；后续清理旧版中间 SQL。 | V0.7, V1.3 / aa0e558, 当前清理 |
| 15 | 操作日志可能记录敏感请求参数 | 登录、改密、支付等请求参数如果直接入库会产生隐私风险。 | 增加请求参数脱敏逻辑，避免敏感字段进入操作日志。 | V0.8 / 13315bd |
| 16 | 个人主页/博客与主项目耦合 | 独立主页源码混入主项目会增加交付体积和维护边界。 | 先支持编辑与 UTF-8 响应，随后从主项目移除个人主页源码。 | V0.8 / cc4199a, 9e0f0aa, e7bcbb1 |
| 17 | 智能运营缺少数据支撑 | 管理端看板只有静态指标，难以展示社区实时运营状态。 | 新增社区运营 seed、实时动态、关键词情绪、智能工单、活动推荐。 | V0.9 / f69f080, b11bad6, ace0ba6 |
| 18 | 游客访问体验不足 | 未登录用户无法浏览活动和社区内容，演示链路不完整。 | 小程序增加游客模式、活动体验、软动效和个人资料入口。 | V0.8~V0.9 / 230c276, ed1e458 |
| 19 | 附加服务预约缺少扣款闭环 | 家政等附加服务如果只预约不扣款，交易链路不完整。 | 新增 AdditionalServiceOrder、预约接口、推荐服务和 PointsService 扣款。 | V1.0 / 6f4dd21 |
| 20 | 快递与设施管理缺失 | 社区物业高频场景不止报修和缴费，还包括快递代收和设施维护。 | 增加 ExpressController、FacilityController、管理端页面、小程序入口和种子数据。 | V1.1 / 268fc0b |
| 21 | 访客邀请缺少来访事由 | 访客记录只有姓名和联系方式，管理审核信息不足。 | VisitorInvite 增加 visitReason，请求、响应、数据库升级和小程序表单同步。 | V1.1 / 2ae4679 |
| 22 | 邻里图片内容审核缺失 | 二手/论坛/招领图片存在不合规风险。 | 增加图片审核配置、客户端、审核服务、审核结果实体和升级 SQL。 | V1.2 / cf02993 |
| 23 | 生成脚本和中间文件过多 | AI/Visio/文档生成脚本、PNG/SVG 预览、部署包和临时 SQL 混在仓库中，交付不清晰。 | 按要求删除无关模板、生成脚本、中间图、压缩包、缓存、临时 SQL；文档目录只保留 Word 和 Visio。 | V1.3 / 当前工作区 |
| 24 | 房产档案数据量大导致页面卡顿 | 房产档案一次性返回全部房源，前端表格加载和搜索成本高。 | 后端增加 pageNum/pageSize，返回 total/pages；管理端增加分页、首页/尾页和搜索重置。 | V1.3 / 当前工作区 |
| 25 | 社区动态只能看摘要 | 看板动态只有一句话，管理员无法查看发布人、联系方式、价格、访客详情。 | StatisticsController 返回详情字段；管理端动态项可点击，弹出抽屉展示详情并跳转相关模块。 | V1.3 / 当前工作区 |

# 四、当前清理与未提交变更说明

| 类别 | 涉及内容 | 处理结果 |
| --- | --- | --- |
| 删除无关模板 | vue-element-plus-admin、blog、.idea、部署包目录 | 保留当前实际使用的 web-admin、weapp-owner、backend。 |
| 删除生成脚本 | docs/backend docs 下的 .py、.ps1、.puml、.mmd、.svg、.png、.html 等 | 文档目录仅保留 .doc/.docx 与 .vsd/.vsdx。 |
| 删除运行产物 | target、logs、__pycache__、dist 压缩包、dump.rdb | 减少交付体积，避免运行缓存误认为源码。 |
| 删除临时 SQL | smart_community*.sql 清理版/兼容版/中间版 | 保留 resources/db 下项目仍使用的 schema、upgrade、seed 脚本。 |
| 保留业务改动 | AuthContext、RealEstateArchive、Statistics、Dashboard 等修改 | 分页和社区动态详情属于当前功能改进，未回滚。 |

当前 git 工作区状态摘要：

D backend/docs/diagram-assets/class-diagram-source-crop.png

D backend/docs/diagram-assets/generate_architecture_sequence_visio.ps1

D backend/docs/diagram-assets/generate_project_domain_class_diagram.py

D backend/docs/diagram-assets/generate_project_function_structure_diagram.py

D backend/docs/diagram-assets/generate_project_table_relationship_diagram.py

D backend/docs/diagram-assets/generate_project_visio_diagrams.py

D backend/docs/diagram-assets/generate_table_relationship_visio.ps1

D backend/docs/diagram-assets/generate_visio_diagrams.py

D backend/docs/diagram-assets/import_svgs_to_visio.ps1

D backend/docs/diagram-assets/module-source-copy.png

D backend/docs/diagram-assets/prepare_visio_imports.py

D backend/docs/diagram-assets/sequence-source-copy.png

D backend/docs/seetaface-jni-extension-contract.md

D backend/docs/visio-diagrams/architecture-sequence-diagram.png

D backend/docs/visio-diagrams/architecture-sequence-diagram.svg

D backend/docs/visio-diagrams/mini-program-module-diagram.png

D backend/docs/visio-diagrams/mini-program-module-diagram.svg

D backend/docs/visio-diagrams/preview.html

D backend/docs/visio-diagrams/project-access-sequence.png

D backend/docs/visio-diagrams/project-access-sequence.svg

D backend/docs/visio-diagrams/project-core-class.png

D backend/docs/visio-diagrams/project-core-class.svg

D backend/docs/visio-diagrams/project-domain-class.png

D backend/docs/visio-diagrams/project-domain-class.svg

D backend/docs/visio-diagrams/project-mini-program-module-check.png

D backend/docs/visio-diagrams/project-mini-program-module.png

D backend/docs/visio-diagrams/project-mini-program-module.svg

D backend/docs/visio-diagrams/project-preview.html

D backend/docs/visio-diagrams/project-repair-sequence.png

D backend/docs/visio-diagrams/project-repair-sequence.svg

D backend/docs/visio-diagrams/project-system-function-structure.png

D backend/docs/visio-diagrams/project-system-function-structure.svg

D backend/docs/visio-diagrams/project-system-module-check.png

D backend/docs/visio-diagrams/project-system-module.png

D backend/docs/visio-diagrams/project-system-module.svg

D backend/docs/visio-diagrams/repair-sequence-diagram.png

D backend/docs/visio-diagrams/repair-sequence-diagram.svg

D backend/docs/visio-diagrams/system-class-diagram.png

D backend/docs/visio-diagrams/system-class-diagram.svg

D backend/docs/visio-diagrams/system-module-diagram.png

D backend/docs/visio-diagrams/system-module-diagram.svg

D backend/docs/visio-diagrams/table-relationship-project.png

D backend/docs/visio-diagrams/table-relationship-project.svg

D backend/docs/visio-diagrams/visio-import/architecture-sequence-diagram.svg

D backend/docs/visio-diagrams/visio-import/manifest.json

D backend/docs/visio-diagrams/visio-import/mini-program-module-diagram.svg

D backend/docs/visio-diagrams/visio-import/repair-sequence-diagram.svg

D backend/docs/visio-diagrams/visio-import/system-class-diagram.svg

D backend/docs/visio-diagrams/visio-import/system-module-diagram.svg

D backend/dump.rdb

D backend/revise_thesis.py

D backend/smart_community_data_clean_20260421.sql

D backend/smart_community_migration_20260420_204034.sql

D backend/smart_community_migration_20260420_204034_compat.sql

D backend/smart_community_migration_20260420_204034_compat_final.sql

D backend/smart_community_migration_20260420_204034_compat_final2.sql

D backend/smart_community_migration_20260420_204034_compat_fix.sql

D backend/smart_community_migration_clean_20260421.sql

D backend/smart_community_migration_clean_20260421_mysql57.sql

M backend/src/main/java/com/smartcommunity/common/AuthContext.java

M backend/src/main/java/com/smartcommunity/controller/RealEstateArchiveController.java

M backend/src/main/java/com/smartcommunity/controller/StatisticsController.java

M backend/src/main/java/com/smartcommunity/service/RealEstateArchiveService.java

D docs/diagrams/domain-model-smart-community-preview.png

D docs/diagrams/domain-model-smart-community.png

D docs/diagrams/package/README.md

D docs/diagrams/package/business-package-diagram.puml

D docs/diagrams/package/config-management-package-diagram.puml

D docs/diagrams/package/data-access-package-diagram.puml

D docs/diagrams/package/exception-handling-package-diagram.puml

D docs/diagrams/package/ui-package-diagram.puml

D docs/git-usage-checklist.md

D docs/git-workflow.md

D docs/visio/generate-native-visio-diagrams.ps1

D "docs/visio/\344\270\232\345\212\241\351\200\273\350\276\221\345\214\205\345\233\276.png"

D "docs/visio/\344\270\232\345\212\241\351\200\273\350\276\221\345\214\205\345\233\276.svg"

D "docs/visio/\345\274\202\345\270\270\345\244\204\347\220\206\345\214\205\345\233\276.png"

D "docs/visio/\345\274\202\345\270\270\345\244\204\347\220\206\345\214\205\345\233\276.svg"

D "docs/visio/\346\225\260\346\215\256\350\256\277\351\227\256\345\214\205\345\233\276.png"

D "docs/visio/\346\225\260\346\215\256\350\256\277\351\227\256\345\214\205\345\233\276.svg"

D "docs/visio/\347\224\250\346\210\267\347\225\214\351\235\242\345\214\205\345\233\276.png"

D "docs/visio/\347\224\250\346\210\267\347\225\214\351\235\242\345\214\205\345\233\276.svg"

D "docs/visio/\347\263\273\347\273\237\345\212\237\350\203\275\346\250\241\345\235\227\345\233\276.png"

D "docs/visio/\347\263\273\347\273\237\345\212\237\350\203\275\346\250\241\345\235\227\345\233\276.svg"

D "docs/visio/\351\205\215\347\275\256\347\256\241\347\220\206\345\214\205\345\233\276.png"

D "docs/visio/\351\205\215\347\275\256\347\256\241\347\220\206\345\214\205\345\233\276.svg"

D vue-element-plus-admin

M web-admin/src/views/dashboard/Index.vue

M web-admin/src/views/house/RealEstateArchive.vue

# 五、后续验证建议

| 范围 | 建议 |
| --- | --- |
| 后端 | 运行 Maven 测试或至少启动 Spring Boot，确认 schema/db 脚本清理后不影响启动。 |
| 管理端 | 运行 npm install / npm run build，确认 Dashboard 和房产档案分页无编译错误。 |
| 小程序 | 在微信开发者工具中检查登录、报修、缴费、访客、活动、附加服务入口。 |
| 数据库 | 新环境部署前确认 resources/db/schema.sql 与 upgrade 脚本足够恢复数据库。 |
| 交付 | 确认 docs 下只包含 Word 和 Visio，避免把 AI 生成脚本、临时图和部署包提交。 |

# 六、完整提交清单

| 日期 | 提交 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 2026-04-18 | acce05f | init: smart community system |
| 2026-04-19 | 88e081d | feat: 接入维修员上门人脸验证（后端+小程序+管理端） 后端集成 SeetaFace6 JNI，新增人脸注册/验证/状态接口 增加模型与 native 库加载配置，支持阈值配置 小程序新增 FaceVerify 页面（相机拍照、Base64上传、验证结果与重试） 维修端工单详情与工作台接入“上门人脸验证”入口 |
| 2026-04-19 | 4564355 | 新增 SeetaFace6JNI.dll（JNI 主桥接库） |
| 2026-04-19 | 0fe885f | 新增 SeetaAuthorize.dll（授权/校验相关库） |
| 2026-04-19 | 917af0d | 新增 SeetaFaceDetector600.dll（人脸检测） |
| 2026-04-19 | 1d3ed8b | 新增 SeetaFaceAntiSpoofingX600.dll（活体/防伪相关） |
| 2026-04-19 | 8e73452 | 新增 SeetaFaceLandmarker600.dll（关键点检测） |
| 2026-04-19 | d79e5ac | 新增 SeetaFaceRecognizer610.dll（人脸特征提取/比对） |
| 2026-04-19 | 7796e44 | 新增 tennis.dll（Seeta 推理基础运行库） |
| 2026-04-19 | d03d799 | 新增 tennis_haswell.dll（Haswell 指令优化版本） |
| 2026-04-19 | 775c9c5 | 新增 tennis_pentium.dll（兼容指令版本） |
| 2026-04-19 | 9438f0e | 新增 tennis_sandy_bridge.dll（Sandy Bridge 指令优化版本） |
| 2026-04-19 | 9ea165f | 将物业费支付改为积分扣费；停车订单创建返回所需积分；账单新增/修改时自动计算 needPoints。 |
| 2026-04-19 | 703173a | 新增积分接口：充值、消费、余额查询、明细查询、充值记录查询。 |
| 2026-04-19 | b35bdf9 | 新增积分充值流水实体。 |
| 2026-04-19 | db670e0 | 新增积分消费流水实体。 |
| 2026-04-19 | 2ff96d6 | 新增积分消费请求 DTO（业务类型/业务ID校验）。 |
| 2026-04-19 | 8299a86 | 新增充值记录返回 VO（含业主/操作员名称）。 |
| 2026-04-19 | a3d8cc6 | 新增积分收支统一明细 VO。 |
| 2026-04-19 | cc770fd | 新增积分充值请求 DTO（充值范围和备注）。 |
| 2026-04-19 | e202c53 | 实现积分充值/扣减事务、余额校验、账单/停车联动更新、积分流水写入、明细聚合查询。 |
| 2026-04-19 | 2de881b | 新增用户积分字段 points。 |
| 2026-04-19 | ea4a1f1 | feat：积分支付代替微信支付，新增充值/消费记录与前端页面 |
| 2026-04-19 | 4bf7a1c | 启用 @EnableScheduling，支持月账单自动生成与停车续费提醒扫描 |
| 2026-04-19 | 7d16017 | 放行 /api/fee/pay/callback、/api/parking/pay/callback，允许支付回调无需登录访问 |
| 2026-04-19 | dec224d | 重构费用控制器，新增物业费微信支付下单/回调、账单按账期生成、年付减免、收缴率接口，并统一账单公式与快照字段写入。 |
| 2026-04-19 | debd2be | 新增停车收入统计（当月收入、近7天停车收入趋势）并并入总览返回。 |
| 2026-04-19 | 10667f5 | 新增停车业务入口：我的车辆、访客车辆绑定、入场/出场结算、月卡续费、支付回调、免费时长配额与提醒查询。 |
| 2026-04-19 | 25997a7 | 新增 areaSnapshot/unitPrice/discountAmount 字段，支持历史账单快照和优惠记录 |
| 2026-04-19 | b25895c | 新增 sourceType/parkHours/freeHours/dailyCap/paymentTime 字段，支撑临停与月卡结算 |
| 2026-04-19 | dc7c5ed | 新增业主月度访客免费时长配额实体。 |
| 2026-04-19 | 6a9ba0f | 新增车辆绑定实体，支持业主车与访客车管理。 |
| 2026-04-19 | 74212bf | 新增配额表 Mapper。 |
| 2026-04-19 | 82485ed | 新增车辆表 Mapper。 |
| 2026-04-19 | e212add | 实现物业费核心逻辑（面积×5、账期生成、自动月初生成、年付减免、收缴率计算）。 |
| 2026-04-19 | d1da45f | 实现停车核心逻辑（月卡/临停计费、出场结算、封顶、访客免费时长抵扣、续费提醒扫描、支付回调）。 |
| 2026-04-19 | db3d0d3 | 调整积分换算为“金额向上取整积分”，兼容物业费小数金额。 |
| 2026-04-19 | 101bc80 | feat: 完善物业费/停车费请求模型与SQL升级脚本，并同步业主端缴费页面 新增物业费相关请求 DTO：账单批量生成、年付优惠、微信支付下单/回调参数。 新增停车相关请求 DTO：车辆绑定、访客车辆绑定、入场/出场、月卡续费、订单支付、业主免费时长扩展。 更新数据库脚本：schema.sql、data.sql、seed_demo.sql，并新增 fee_parking_upgrade.sql 升级脚本。 同步小程序缴费页：优化物业费账单展示（账期/面积/单价/金额），停车缴费入口支持查询、结算、月卡续费与支付流程。 |
| 2026-04-19 | f941d97 | style(miniprogram,web-admin): 统一页面间距与表单控件尺寸，按报修页风格优化输入区不再紧凑 |
| 2026-04-19 | ffd5dc1 | style(ui): 恢复全端按钮原始尺寸与圆角，保留表单间距优化 |
| 2026-04-19 | 4e60df0 | /api/repair/status 的 status=3 现在是“结束确认动作”，不是单方直接完单。 双方都确认后，工单才进入 待评价(status=3)，并写入完成时间。 绩效口径worker/performance 完单数和收入按“双方已确认”统计（status=3 或 4）。 维修端小程序“完成工单”接口改成提交 status=3；业主端工单详情新增“确认服务结束”按钮与双方确认状态展示。 |
| 2026-04-19 | f1d6b2c | feat(service-staffing): 新增家政维修分类与人员定编管理，自动派单并强制前后图/外包收费完单校验 自动派单算法：基于规则的启发式评分 + 负载均衡（不是机器学习）。候选过滤：仅在岗、可接单、未超 maxDailyOrders 的人员。评分：人员类型匹配（+25/-10）+ 擅长命中（细分 +80、大类 +60、类别 +40）+ 外包场景加权（+30）。排序：按 score 降序，再按当前负载升序，再按 workerId 升序。兜底：无评分候选时，选当前负载最小的人。 状态机策略：双确认完单（业主+维修都确认）后才进入待评价/绩效统计。 完单校验策略：必须有前后图片；外包单必须填收费金额与收费说明。 |
| 2026-04-19 | 6725e3d | feat(neighbor): 完成邻里互助模块后端闭环（交易/招领/论坛） 新增二手交易分页、收藏/取消收藏、举报、已售/下架状态流转 新增失物招领认领申请与审核流程 新增论坛分页、点赞/取消点赞、评论管理、置顶/加精 增加敏感词内容校验与 neighbor 模块配置 补齐实体/Mapper/DTO，并新增 neighbor_module_upgrade.sql 升级脚本 |
| 2026-04-19 | 4c6e47f | 闲置交易：补回详情样式，完成发布页（分类、价格、联系方式、图片、提交接口） 失物招领：完成列表/详情/发布，详情含“认领申请、发布人审核（通过/驳回）、标记完成、删除” 社区论坛：完成列表/详情/发帖，详情含“点赞、评论、回复、删帖、删评” 核心文件： secondhand/publish.js lostfound/detail.js forum/detail.js |
| 2026-04-19 | 8a216c0 | feat(repair): 支持预约上门日期/时段灰显选择，新增时段可用性查询并补齐人员定编种子数据 |
| 2026-04-20 | 5a06403 | feat(backend): 房产号账号注册+首次强制改密，新增维修费用账单并接入积分支付闭环新增业主注册接口（手机号+房产号）新增业主注册接口（手机号+房产号） >> 登录返回 mustChangePassword，首次登录强制改密 >> 鉴权拦截未改密业主访问业务接口 >> 新增 repair_fee_bill 表及实体/Mapper >> 工单完单自动生成维修费用账单 >> PointsService 支持 businessType=3 维修费用积分扣款 |
| 2026-04-20 | 864db12 | feat(frontend): 新增业主注册/改密流程，费用页改积分支付并同步房产号展示 |
| 2026-04-20 | e519cac | 删除 |
| 2026-04-20 | 48cb3c8 | 对房产管理进行修改 |
| 2026-04-20 | b85b62a | feat: 拆分房屋管理搜索/新增，统一三类缴费主体并升级房产号规则 可选详细描述（commit body）： 房产号规则改为 YZ + 楼号2 + 单元2 + 房间3 + 年份后2，同步后端生成逻辑与 SQL 脚本 缴费主体统一展示房产号和房主，覆盖物业费/停车费/维修费 维修完单录入费用后自动账单链路保持可用，业主端账单页改为三类统一积分缴费 管理端房屋页拆分“搜索区/新增区”，并补充房产号检索与展示 |
| 2026-04-20 | 11e3437 | 修改默认账户名和密码规则 |
| 2026-04-20 | 80496b8 | Add README for smart community property management system |
| 2026-04-20 | 6520490 | 后端性能与实时通知优化，统一业主初始密码规则并补充部署脚本 |
| 2026-04-20 | e364f76 | 更新了 Dockerfile 在 dependency:go-offline 前先安装本地 seetaface6JNI： mvn install:install-file -Dfile=./libs/seetaface6JNI-1.0.0.jar ... 新增了依赖 jar 到仓库： seetaface6JNI-1.0.0.jar |
| 2026-04-20 | 1ac645f | feat(web-admin): 增加微信云托管前端部署支持并切换 API 地址为环境变量 新增 web-admin/Dockerfile，采用 Node 构建 + Nginx 运行的多阶段镜像 新增 web-admin/nginx.conf，配置 SPA 路由回退（try_files ... /index.html） 调整 web-admin/src/utils/request.js，baseURL 改为读取 VITE_API_BASE_URL（保留本地默认值） 新增 web-admin/.env.development（本地 http://localhost:8080/api） 新增 web-admin/.env.production（云托管后端 /api 地址） |
| 2026-04-20 | 59fec5e | 小程序改密页同步调整： 旧密码不再限制 6 位 新密码/确认密码输入框长度放开到 20 页面提示文案改为 6-20 位字母或数字 |
| 2026-04-20 | dd1052c | 小程序改密页同步调整： 旧密码不再限制 6 位 新密码/确认密码输入框长度放开到 20 页面提示文案改为 6-20 位字母或数字 |
| 2026-04-20 | fe815ff | 后端改成同时支持两套环境变量（DB_* 和 MYSQL_*） |
| 2026-04-22 | 1f0f852 | 修改 |
| 2026-04-22 | 260d889 | 修改前段请求配置 |
| 2026-04-22 | d578fef | 修改前段请求配置 |
| 2026-04-22 | a1c17b7 | 修改前段请求配置 |
| 2026-04-22 | 29b9c79 | 双平台本地库加载 dockerfile去掉强制关闭人脸引擎 |
| 2026-04-22 | 459934e | feat(人脸引擎): 增加 Linux 运行依赖并内置模型文件" -m "新增 native/linux 下 SeetaFace .so 库与 libSeetaFace6JNI.so；复制 5 个 .csta 模型到 models；Dockerfile 增加 COPY models /app/models，支持云托管直接启动人脸识别。 |
| 2026-04-23 | aa0e558 | feat(backend): add seetaface full runtime enhancements and mysql compatibility upgrades |
| 2026-04-23 | 8f4c0fc | feat(weapp-owner): redesign owner app flows and add billing/month-card center |
| 2026-04-23 | 872a8cc | chore: 清理 seetaface-native 产物并更新 .gitignore |
| 2026-04-23 | 97c3ca7 | 修正 |
| 2026-04-23 | c0e0d20 | 修正 |
| 2026-04-24 | 6297972 | 修正 |
| 2026-05-12 | c76b6e0 | fix(backend): 修复 SeetaFace 原生库加载 |
| 2026-05-12 | 9c00397 | feat(backend): 增加智能运营与工单能力 |
| 2026-05-12 | 20e8be2 | feat(web-admin): 增加智能运营管理页面 |
| 2026-05-12 | 5f98ffa | feat(weapp-owner): 增加消息与用户画像入口 |
| 2026-05-12 | be81022 | chore(deploy): 适配个人主页与 /bs 子路径 |
| 2026-05-12 | 13315bd | fix(backend): 脱敏操作日志请求参数 |
| 2026-05-12 | 055b9e6 | chore(blog): 配置个人主页编辑口令哈希 |
| 2026-05-12 | cc4199a | feat(blog): 支持个人主页动态编辑与项目图片 |
| 2026-05-12 | 9e0f0aa | fix(blog): 明确个人主页接口 UTF-8 响应 |
| 2026-05-12 | e7bcbb1 | chore(blog): 从主项目移除个人主页源码 |
| 2026-05-12 | ace0ba6 | feat(backend): add smart work order and activity services |
| 2026-05-12 | 371c601 | feat(web-admin): add archive rule and activity consoles |
| 2026-05-12 | 230c276 | feat(weapp): add guest mode and activity experience |
| 2026-05-12 | f69f080 | feat(data): seed realistic community operations content |
| 2026-05-12 | b11bad6 | feat(backend): add live community feed and keyword sentiment |
| 2026-05-12 | c770315 | feat(web-admin): add motion and owner profile polish |
| 2026-05-12 | ed1e458 | feat(weapp): support guest browsing and soft motion |
| 2026-05-15 | 12d2648 | chore: initialize git workflow and sync latest changes |
| 2026-05-15 | 529d295 | docs(git): add branch usage checklist |
| 2026-05-15 | 08228df | merge: sync git workflow docs from dev |
| 2026-05-16 | 6f4dd21 | feat(service): add additional service booking flow |
| 2026-05-23 | 268fc0b | feat: add express and facility management modules |
| 2026-05-23 | 2ae4679 | feat: add visit reason to visitor invites |
| 2026-05-23 | cf02993 | feat: add image audit support and project documentation |

说明：本文档为开发过程复盘材料，重点记录问题处理和版本演进；如需作为论文/答辩附件，可再补充截图、测试结果和部署地址。